
万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）
环境保护监测服务项目合同


项目名称：万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）
环境保护监测项目
合同编号：
委托人：海南省水利电力集团有限公司
受托人：
签约地点：海南省海口市美兰区



万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境保护监测服务项目合同
委托人： 海南省水利电力集团有限公司
受托人：                            

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境保护监测及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、概况
1.1 工程名称：万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境保护。
1.2 工程地点：海南省。
1.3 资金来源： 政府投资。
1.4 技术服务地点：万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）现场。
1.5 工程等级：万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）为中型疏浚工程。
1.6 委托人委托受托人负责本工程的环境保护监测工作，受托人在环境保护监测过程中发现问题时，应及时向委托人和监理人提出处理建议。
二、环境监测服务内容
委托人委托受托人按《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书》和《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》确定的环境监测工作内容并结合工程实际完成环境监测任务。及时了解掌握工程施工对环境的影响，掌握施工区的环境污染程度和范围，为减免工程对环境的不利影响提供依据。同时，为建立疫情报告制度，了解施工人员的健康状况等方面提供保障，预防突发性事故对环境的危害，验证环境影响评价结论。
监测内容包括但不限于：在工程施工期间开展水质（包含龙江国控断面专项水质监测）、水生生物、人群健康监测与观测等，具体时段和监测内容以《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书》和《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》、招标文件以及满足环保专项验收要求为准；根据监测工作范围及工作中的实际情况，按照国家和地方有关环境保护法律法规、环评报告及批复的要求，提出切实可行的环境监测方案（包括监测频次、范围等）、实施监测工作、资料整编及报送，以及其他为实现本合同目的需开展的其他相关工作。
三、服务成果及质量要求
3.1 环境监测成果
受托人应向委托人提交或按要求向相关部门分别报送万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境监测数据及成果文件。环境监测成果文件包括但不限于月度环境监测报告、季度环境监测报告、年度环境监测报告、阶段环境监测调查报告、施工期环境监测调查报告、紧急监测报告、监测总结报告和国家及行业部门要求提供的其他环境监测工作成果等。受托人根据经委托人批准的监测方案进行监测，报告每次均需提交伍份装订完整的纸质版本及相应的电子版，纸质版需加盖公章和计量专用章。
3.1.1月度环境监测报告内容包括但不限于环境监测调查结果及概况、环境监测调查结果综合分析与评价、污染事故调查分析和环境质量问题分析与建议等。
3.1.2季度环境监测报告内容包括但不限于本季度内环境监测调查结果及概况、环境监测调查结果综合分析与评价、污染事故调查分析和环境质量问题分析与建议等。
3.1.3年度环境监测报告内容包括但不限于本年度内环境监测调查概况、本年度内环境监测的质量保证体系及质量控制执行情况、本年度内监测调查结果综合分析与评价、本年度内污染及突发性事故综述与分析、本年度内环境质量问题分析与建议和下年度环境监测及管理建议等。
3.1.4阶段环境监测调查报告内容包括但不限于阶段验收范围内环境监测调查概况、阶段验收范围内环境监测的质量保证体系及质量控制执行情况、阶段验收范围内监测调查结果综合分析与评价、阶段验收范围内污染及突发性事故综述与分析和阶段验收范围内环境质量问题分析与建议等。
3.1.5施工期环境监测调查报告内容包括但不限于施工期环境监测调查概况、施工期环境监测的质量保证体系及质量控制执行情况、施工期全部的监测调查结果、施工期监测调查结果综合分析与评价、施工期污染及突发性事故综述与分析、对环境质量影响的回顾性分析与评价（包含施工前、施工期、施工后）管理的建议等。
3.1.7紧急监测报告：出现事故需紧急监测的，受托人应按照委托人要求时限提供紧急监测报告。
3.1.8监测总结报告或国家及行业部门要求提供的其他环境监测工作成果。
3.2 环境监测成果质量要求
3.2.1 技术服务的目标：为万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境保护工作开展提供基础资料；掌握工程区环境状况的动态变化，为施工期污染控制和环境管理提供科学依据；确保环境保护目标的实现及工程验收合格；为后续其他工程项目提供基础数据；为应对工程区域突发的环境事故提供依据；为环境举证提供依据。
3.2.2 工作依据：万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书批复及相关文件；《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》及工程有关批复文件；国家及行业部门关于水利工程建设环境监测的有关法律法规、规程规范、技术标准；工程施工环境保护监测工作实际需求。
3.2.3 质量标准：受托人提供给委托人及环境保护主管部门的工作成果应符合国家及行业部门的法律、法规、规定、标准、规程、规范等以及工程环境影响评价文件及其批复和现行环境专项验收相关要求并通过有关部门技术审查的合格成果。支撑监测成果文件的所有基础检测数据均应与成果文件一起报送，受托人必须保证所提供所有数据真实有效。
3.3 环境监测成果验收方式：受托人提交的环境监测成果应能够满足相关法律法规、标准、技术规范要求和环境保护专项验收要求。经验收的环境监测成果不能免除或减免受托人因环境监测成果质量问题给委托人造成的违约责任。
四、合同工期及主要成果工期约定
4.1 合同工期
具体自签订合同之日起至项目竣工验收完成，在上述技术服务期限内，根据工程施工进度，按本工程环境影响报告书及相关文件、环境影响报告书的批复、初步设计及环境监理方的要求开展环境监测工作。
4.2 主要成果提交方式及时间约定
受托人应按照相关主管部门及委托人要求报送万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）成果报告，成果报告时间的基本要求如下：
月度环境监测报告提交时间：每月第一周内提交上月月度报告，如监测结果异常时，于采样后7日内提交相应监测报告。
季度环境监测报告提交时间：每季度第一周内提交上季度报告，如监测结果异常时，于采样后7日内提交相应监测报告。
年度环境监测报告提交时间为下年度1月15日前。
阶段环境监测调查报告提交时间为工程阶段验收计划节点前1个月。
施工期环境监测调查报告提交时间为工程环境专项竣工验收计划节点前1个月。
紧急监测报告如需事故紧急监测，受托人必须于24小时内到达现场， 采样分析结果出来后12小时内出具。
监测总结报告：按环境保护竣工验收要求及委托人书面通知的时间提交监测总结报告；积极配合委托人做好环境保护竣工验收工作。
委托人有权根据验收需要另行通知受托人具体提交环境监测报告时间，受托人应遵守该通知约定的时间。
五、签约合同价与合同价格形式
5.1 签约合同价
中标人的中标价格，人民币（大写）   (¥ 元)。其中：不含税金额   元，增值税税额   元,税率   %；
增值税税率如遇国家税收政策调整，合同不含税价不变，按调整后税率相应调整相应含税总价。 
5.2 合同价格形式
本合同价格形式采用固定总价合同。合同价款包括为完成本工程合同约定环境监测项目的所有费用及成本，包括但不限于设备使用费、交通费、住宿费、管理费、利润、税金等全部费用，及合同所要求的其他服务等产生的所有成本和费用。该价款亦包括该工程各类变更以及资料提交等问题引发的环境监测工作量增加的风险，委托人已经向受托人释明本工程预计工作量，受托人作为专业监测单位，对本工程工作量已有预估，不存在双方工作交底不明确的情形，除协商一致外，合同价格不因任何因素调整。
5.3 进度款支付
5.3.1.1 受托人收到中标通知书后，在合同签订前，提交金额为中标价10%的不可撤销的银行履约保函，受托人将万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）监测技术方案报环境监理人和委托人审批，受托人提交支付申请经委托人审批后，支付本合同总价的10%。
[bookmark: _Hlk128576966]5.3.1.2 从第一次付款后，受托人每次根据监测工作进度，提交支付申请经委托人审批后，每次支付不超过合同金额的10%，每次支付间隔不低于半年，累计支付合同总价的90%后暂停支付。
5.3.1.3 本工程建设单位自主验收、 生态环境主管部门核查备案并提交相关工作成果，待受托人的监测工作全部完成后支付至合同总价的100%。
以上款项，由受托人提交支付申请书、相应金额的增值税发票后的30个工作日内向受托人支付。因受托人未提交支付申请书、相应金额的增值税发票导致委托人延迟支付进度款、结算款，委托人不承担逾期付款责任。
5.3.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经委托人和受托人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
5.4 支付账户
委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的受托人账户。
受托人收款账户如下：
户  名：  
开户行： 
账  号： 
受托人保证上述银行账户真实、合法、有效，委托人按照上述账户付款即视为委托人已履行付款义务。因上述账户不合法、被限制或错误等导致受托人未收到委托人付款的后果由受托人自行承担。
5.5 价款变更
如由于客观原因（如发生不可抗力等）造成本项目监测工作无法继续开展，委托人支付受托人已完成部分的监测工作技术服务费。
如委托人已将技术服务费支付给受托人，则多出部分（含孳息）受托人如数退还委托人，不足部分委托人给予补足。
六、合同文件构成
（1） 本合同协议书
（2） 中标通知书；
（3） 投标函及其附录；
（4） 投标文件及其澄清；
（5） 招标文件及其澄清；
（6） 技术标准和要求；
（7） [bookmark: _GoBack]图纸；
（8） 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
上述各项合同文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序按上述排序。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、双方义务
7.1 委托人义务
7.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。
7.1.2 在受托人书面申请后向受托人提供委托人现有的和受托人承担受托工作有关的资料，并对其完整性、正确性及时限负责，委托人不得要求受托人违反国家有关标准进行工作。
7.1.3 委托人应为派赴现场处理有关环境监测问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件，费用受托人承担。
7.1.4 委托人需在单项工程环境监测开始前15天就单项工程涉及的施工区域、施工进度及其他相关信息通知受托人，以便受托人提前组织、安排环境监测工作。
7.2 受托人义务
7.2.1合同签订后14个工作日内，受托人应按约定制定满足要求并切实可行的项目环境监测方案计划书报委托人审批并执行。
7.2.2受托人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，按环境监测方案配备检测设备、专业技术人员，保障监测工作顺利开展，完成合同约定范围内的环境监测工作，提供的环境监测成果文件符合技术标准及合同要求，提供环境监测有关的配合服务。
7.2.3受托人应当配合委托人办理跟本项目环境有关的各类审批、验收等手续，因受托人原因造成委托人未能及时办理的，导致环境监测工作量增加和（或）监测周期延长时，由受托人自行承担由此增加的费用和（或）周期延长的责任。
7.2.4受托人应当与委托人委托的其他单位紧密合作，提供应用于本项目所需的各种基础数据和源文件。
7.2.5受托方须做好环境监测质量管理，对现场采样、样品制备、分析测试、数据处理、监测报告编写审核等环节进行全过程质量控制，确保监测数据和信息准确可靠，满足技术规范和验收要求。
7.2.6本合同有效期间，受托人要注意现场监测的安全防范教育并对其工作人员的人身和财产安全负责。非委托人原因造成的安全事故，由受托人自行负责。
八、知识产权
8.1 委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的各类资料以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
8.2 受托人为实施工程所编制的文件的著作权属于受托人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
8.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在开展委托工作时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。
8.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
8.5 受托人在为完成委托人委托工作而采用的专利、专有技术的使用费已包含在签约合同价中。
8.6 在本合同有效期内，委托人利用受托人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，以及受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，均归双方所有。双方可以利用本项目的成果联合发表论文。
九、违约责任
9.1 委托人违约责任
9.1.1 合同生效后，委托人因非受托人原因要求终止或解除合同，受托人未开始监测工作的，受托人不得向委托人索赔任何费用；已开始环境监测工作的，委托人应根据受托人已进行的实际工作量，按相关规定据实结算。
9.1.2 如委托人未能按约定期限付款，则付款期限届满后的 21 天视为宽限期。在宽限期内，受托人不得行使任何追讨的权利，且委托人无需向受托人承担逾期付款的违约责任。如委托人未能在宽限期结束前付款，受托人可向委托人发出要求付款的通知，委托人收到受托人通知后仍不能按要求付款，可与受托人协商签订延期付款协议，但受托人不得向委托人追究延期支付工程进度款的违约责任。如有裁判权的司法机关最终认定委托人应向受托人承担逾期付款的违约责任的，则违约责任的计算方式为每逾期一日应按照应付未付金额的万分之一[同期同类一倍LPR低于万分之一的，以较低者为计算方式]计算，但违约金总额最高不超过应付未付金额的千分之三。
9.1.3 委托人擅自将受托人的环境监测成果用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿受托人因此遭受的损失。
9.2 受托人违约责任
9.2.1 合同生效后，受托人要求终止或解除合同，受托人应当向委托人全额返还已支付的所有费用，此外受托人应向委托人支付相当于签约合同价20%的违约金。
9.2.2 受托人提供的环境监测成果资料未能满足技术要求和验收要求时，受托人应在委托人要求的合理期限内无条件补充完善使其满足要求，其返工费由受托人承担，给委托人造成损失的受托人应全额赔偿委托人。如受托人经补充完善后的环境监测成果资料仍未能满足技术要求和验收要求，委托人有权单方解除本合同，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿；委托人选择继续履行合同的，受托人除了按委托人要求补充完善，还应按合同签约价的0.03%/日承担违约责任，直至提供达到技术要求和验收要求的环境监测成果资料。
9.2.3 由于受托人自身原因，未按期交付满足技术要求和验收要求的监测报告的，每延误一天，受托人向委托人支付签约合同价的万分之三作为逾期违约金，延期超过 30 日的，委托人有权单方解除本合同，受托人应全额返还委托人已支付款项并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，并赔偿由此带给委托人的全部损失。
9.2.4 受托人对环境监测成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并承担相关费用。由于受托人原因产生的环境问题造成事故或损失时，受托人除负责采取补救措施外，应当赔偿由此带给委托人的全部损失。
9.2.5 受托人可在相关法律、法规及规定允许范围内，并经委托人书面同意后分包，否则委托人有权要求受托人解除未经委托人同意的环境监测分包合同，如受托人不解除分包合同，委托人有权单方解除本合同，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿。
9.2.6 监测工作过程中，发现受托人环境监测实施过程中有不实地取样、数据弄虚作假等行为的，处签约合同价20%的罚金，严重违约行为的，委托人可解除合同，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿，同时委托人将向相关行政主管部门报告，将受托人纳入环境监测市场黑名单。
9.2.7 受托人团队
受托人项目负责人：受托人更换项目负责人及技术负责人须经委托人同意，且每变更一次，受托人须向委托人支付5万元违约金，由委托人从受托人的监测费中扣除。
[bookmark: _Hlk107499961]如受托人需更换其他监测人员，必须第一时间向委托人现场建管部报备，且提供拟更换人员在受托人单位工作关系证明、职称证、上岗证等必要的证件。如受托人私自更换检测人员，每次每人罚款5000元，累计超过3次的，委托人有权解除合同，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿。
[bookmark: _Hlk107500816]受托人在合同执行期间应保证监测人员驻场满足监测任务要求，监测人员应服从委托人现场的统一管理。按照委托人审核通过的环境监测计划书配备人员、监测设备到场进行监测任务，如受托人未按计划书实施监测、出具监测成果或者监测设备与计划书不符的，勒令改正，每次罚款10000元，以上情形累计超过 5 次的，委托人有权解除合同，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿。
竣工验收之前，受托人应保证该工程主要人员的稳定，以确保服务质量。若委托人认为受托人的人员资格或工作质量不符合委托人要求时，委托人有权通知受托人予以更换，受托人不得拒绝。
9.2.8 受托人应支付给委托人的违约金、罚款、损失赔偿等费用，委托人有权在应支付给受托人的检测费中直接扣除，不足部分受托人应予补足。
9.2.9 受托人还应承担委托人因维权支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保险费、公告费、律师费等。
十、不可抗力
10.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。
不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按争议解决的约定处理。
10.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的环境监测应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
十一、合同解除
11.1 委托人与受托人协商一致，可以解除合同。
11.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同
（1）受托人环境监测成果文件存在重大质量问题，经委托人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的质量要求的，委托人可以解除合同；
（2）如发现委托人环境监测实施过程中有不实地取样、数据弄虚作假等严重违约行为的，委托人可解除合同；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行；
（6）双方中的任何一方违约、不遵守或不履行本合同之义务， 并在收到对方要求补救的书面通知后的 10 天内没有做出补救，履约方有权解除合同。
11.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方。
11.4 合同解除后，委托人应在受托人书面申请后的 60 天内向受托人支付已完的且符合技术标准及合同要求的监测工作所对应的环境监测费，如受托人的监测成果委托人无法使用或受托人已完成的监测工作不符合合同要求的，委托人不支付任何费用给受托人。
11.5 因受托人违约导致委托人解除合同的，受托人应全额返还委托人已支付款项，并支付相当于签约合同金额20%的违约金给委托人，如造成委托人损失的，受托人应当进行赔偿。
十二、争议解决
12.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
12.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
12.3 诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，和解、调解不成的合同当事人可以向委托人所在地的人民法院提请诉讼。
12.4 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
十三、承诺
委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
受托人承诺按照法律规定和技术标准规定及合同约定提供环境监测服务。
委托人和受托人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十四、保密
14.1 委托人保密内容
未经受托人允许，不得在本项工程所需使用的范围之外将受托人的分析方法、分析结果、工程报告（包括技术信息和经营信息）等交与第三方使用。
14.2 受托人保密内容
未经委托人允许，不得在本项工程所需使用的范围之外将委托人提供的技术资料、水质分析结果（包括技术信息和经营信息）交与第三方使用。
14.3 其他约定
(1) 涉密人员范围：参加本项目的所有人员；
(2) 保密期限：长期；
(3) 泄密责任：负相关法律责任。
十五、廉政建设
受托人应建立监测组织内部廉政建设制度，建立廉洁、高效的监测工作队伍，与委托人及委派的项目总监等相关方签订廉政建设责任书，从内部约束和外部制约两方面入手，坚决杜绝商业贿赂等腐败行为的发生。
十六、其他约定
16.1 项目业务联系人
在本合同履行期内，委托人指定     为委托人项目业务联系人，受托人指定       为受托人项目业务联系人。项目联系人承担以下责任：业务代表，落实各项任务；定期沟通，协调双方工作，解决实际出现问题，跟踪工作进度。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
16.2 履约保函
受托人收到中标通知书后,在签订合同前，应当向委托人提交金额为中标价10%的不可撤销银行履约保函。本合同约定权利义务完成后该履约保函自动失效。
16.3 签订时间及地点
本合同于    年   月    日签订。
本合同在海口市美兰区签订。
16.4 补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
16.5 合同生效
本合同自经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同条款履行完毕后自行终止。
16.6 合同份数
本合同一式壹拾贰份（其中贰份正本，拾份副本），均具有同等法律效力，正副本不一致以正本为准。委托人执玖份（壹正捌副），受托人执叁份（壹正贰副）。本合同未尽事宜，双方协商解决，所达成之条款将作为本合同的补充，与本合同具同等效力。

委托人：海南省水利电力集团有限公司      受托人：    (公章)                      

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）


地	址：海口市美兰区国兴大道      组织机构代码: 
互联网金融大厦A座20楼	  地	址： 
法定代表人： 			法定代表人：   	 委托代理人： 			委托代理人：   		 电	话： 0898-65728037       		 电	话：  		 传	真： 			传	真：  		 电子信箱： 			电子信箱： 		 开户银行：中国银行海南省分行营业部		 开户银行：                              
账	号：265002589070			账 号 ：                                               


[bookmark: _Toc9631]廉洁从业合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证                工程廉洁高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人海南省水利电力集团有限公司（以下简称“委托人”）与受托人                    （以下简称“受托人”），特订立如下合同。
1、双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及水利部的有关规定。
（2）严格执行              环境监测合同（合同编号：             ）的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉洁制度，开展廉政教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，自觉接受社会和群众监督。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方纠正。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款或其他违规、违纪、违法行为的，应及时向公司、上级主管部门或纪检监察等有关部门反馈，并按有关规定给予处置。
2、委托人的义务
（1）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品及回扣、好处费、感谢费等，不得在受托人处报销任何应由委托人或委托人工作人员支付的费用。
（2）委托人工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的受托人和相关单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托工程有关工程造价咨询软件设备供应、劳务等经济活动等。
（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐造价咨询劳务或造价咨询软件设备供应。
（6）委托人工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不准利用职权或职务影响从事各种个人有偿中介活动和安排个人造价咨询队伍或为他人谋利。
3、受托人义务
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，不得违反工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
（1）受托人不得以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品及回扣、好处费、感谢费等。受托人不得以任何名义为委托人、相关单位及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（2）受托人不得以任何理由安排委托人、相关单位及工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请及娱乐活动。受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）受托人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予相关责任人员党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿；委托人同时保留建议水利工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚的权利。
5、双方约定
本合同由双方按有关规定执行，提出在本合同规定范围内和签订相关合同内进行。
1）本合同有效期为承发包双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。
2）本合同作为附件，与《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境保护监测服务合同》具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
委托人：海南省水利电力集团有限公司（盖章）
法人代表或委托代理人：                           
签署日期：      年      月      日
签署地点：                        

受托人：                                  （盖章）
法人代表或委托代理人：                             
签署日期：      年      月      日
签署地点：                        
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